Отчёт

по Фазе 1 «Выбор концепции проекта»

Дисциплина: «Проектный менеджмент»

Команда: Редин Никита Андреевич, Шатков Павел Вадимович, Полищук Владислав

2026

# 1. Цель работы

Выбрать концепцию компактного программного проекта в области информационной безопасности, с которой команда будет работать в последующих фазах, используя методы многокритериального анализа: нечёткий коллективный TOPSIS и чёткий коллективный метод анализа иерархий (МАИ).

# 2. Концепции

Сформулированы четыре альтернативные концепции:

| Код | Концепция | Направление |
| --- | --- | --- |
| A1 | Система управления результатами тестирования на проникновение | Pentest |
| A2 | Система контроля безопасности процесса разработки ПО | DevSecOps |
| A3 | Система регистрации и обработки инцидентов информационной безопасности | SOC |
| A4 | Система управления проверками защищённости информационных систем | Security Audit |

# 3. Критерии оценки

Определены семь критериев: четыре критерия преимуществ (benefit, большее значение лучше) и три критерия затрат (cost, меньшее значение лучше). Оценка выполнялась по шкале 0–10.

| Код | Критерий | Тип |
| --- | --- | --- |
| K1 | Практическая значимость | Benefit |
| K2 | Функциональная содержательность | Benefit |
| K3 | Потенциал интеграции и развития | Benefit |
| K4 | Демонстрационная и исследовательская ценность | Benefit |
| K5 | Трудоёмкость реализации MVP | Cost |
| K6 | Зависимость MVP от внешних ресурсов | Cost |
| K7 | Сложность эксплуатации и сопровождения MVP | Cost |

# 4. Экспертное оценивание

Оценивание проводилось тремя экспертами — участниками команды: Рединым Никитой, Шатковым Павлом и Полищуком Владиславом. Каждый эксперт независимо выставил оценку важности каждого критерия и оценку каждой концепции по каждому критерию. Три оценки упорядочивались как пессимистичная, ожидаемая и оптимистичная и образовывали треугольное нечёткое число (l, m, u) = (MIN, MEDIAN, MAX).

# 5. Методы

## 5.1. Нечёткий коллективный TOPSIS

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) ранжирует альтернативы по степени близости к идеальному решению.

оценки трёх экспертов объединены в треугольные нечёткие числа, веса критериев получены делением на 10;

выполнена нормализация с учётом направления: для benefit r = (l/U, m/U, u/U), для cost r = (L/u, L/m, L/l);

нормализованные оценки умножены на нечёткие веса;

определены идеальное и антиидеальное решения, рассчитаны расстояния D+ и D−;

итоговый показатель — коэффициент близости CC = D− / (D+ + D−); чем выше CC, тем лучше концепция.

## 5.2. Чёткий коллективный МАИ

МАИ (Analytic Hierarchy Process) основан на попарных сравнениях объектов по шкале Саати.

для каждого эксперта построены матрица 7×7 сравнения критериев и семь матриц 4×4 сравнения концепций;

индивидуальные матрицы агрегированы поэлементным геометрическим средним;

веса критериев и локальные приоритеты концепций рассчитаны методом геометрического среднего строк;

проверена согласованность: CR ≤ 0,10 для всех 24 индивидуальных и 8 коллективных матриц (максимум ≈ 0,0292);

итоговый показатель — глобальный приоритет P(Ai) = Σ w(Kk)·w(Ai|Kk).

# 6. Результаты

Таблица 1 — Результаты нечёткого коллективного TOPSIS

| Место | Концепция | D+ | D− | CC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 1,4837 | 1,8118 | 0,5498 |
| 2 | A4 | 1,6720 | 1,7190 | 0,5069 |
| 3 | A3 | 1,8326 | 1,3849 | 0,4304 |
| 4 | A2 | 2,0436 | 1,2064 | 0,3712 |

Таблица 2 — Результаты чёткого коллективного МАИ

| Место | Концепция | Глобальный приоритет |
| --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 0,2909 |
| 2 | A4 | 0,2522 |
| 3 | A3 | 0,2517 |
| 4 | A2 | 0,2052 |

# 7. Сравнение результатов TOPSIS и МАИ

Таблица 3 — Сводное сравнение

| Концепция | Место TOPSIS | CC | Место МАИ | Приоритет МАИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 1 | 0,5498 | 1 | 0,2909 |
| A4 | 2 | 0,5069 | 2 | 0,2522 |
| A3 | 3 | 0,4304 | 3 | 0,2517 |
| A2 | 4 | 0,3712 | 4 | 0,2052 |

Ранжирования полностью совпадают: A1 > A4 > A3 > A2. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла равны 1.

Лидер устойчив: отрыв A1 от второго места составляет ΔCC = 0,0429 по TOPSIS и ΔP = 0,0387 по МАИ.

A2 занимает последнее место в обоих методах: высокий потенциал развития не компенсирует наибольших затрат и внешних зависимостей.

Пара A4 / A3 неустойчива: в МАИ разница приоритетов составляет около 0,0005, тогда как в TOPSIS она заметна (0,0765). Это не влияет на выбор лидера.

Ограничение: матрицы МАИ предварительно сформированы из тех же оценок 0–10, что и данные TOPSIS, поэтому методы не полностью независимы; оценки подлежат подтверждению экспертами.

# 8. Выводы

В ходе Фазы 1 выполнены все этапы выбора концепции программного проекта:

сформулированы 4 альтернативные концепции;

определены 7 критериев оценки (4 преимущества и 3 затраты);

проведено коллективное экспертное оценивание тремя участниками команды;

выполнены расчёты двумя методами — нечётким коллективным TOPSIS и чётким коллективным МАИ;

проведено сравнение полученных ранжирований.

Оба метода единогласно определили лидером концепцию A1 — «Система управления результатами тестирования на проникновение». Второе место занимает A4, третье — A3, последнее — A2. Концепция A1 выбрана для дальнейшей работы в Фазах 2–5.